INFORME FASE 2

ClawSpring + Ollama + Qwen3.5 en CPU

Para Claudes futuros que continuen el proyecto  |  Mayo 2026

Para el Claude que lea esto Este informe documenta el estado REAL del proyecto Claw de Santiago despues de 3 sesiones con diferentes instancias de Claude. Contiene los bugs corregidos, los que siguen pendientes, el hardware real del PC, y las directivas que DEBES seguir para no romper lo que ya funciona.

# 1. Hardware Real del PC de Santiago

CRITICO — Lee esto antes de sugerir cualquier modelo RAM total: 16 GB ¦ RAM disponible normal: 4-6 GB ¦ Sin GPU dedicada (CPU only) ¦ Windows 11 con OneDrive activo ¦ Python en ruta no estandar

| Componente | Valor | Impacto en Claw |
| --- | --- | --- |
| RAM Total | 16 GB | Suficiente en teoria |
| RAM disponible real | 4-6 GB (con todo cerrado) | Limite real de operacion |
| GPU | Ninguna dedicada | Todo corre en CPU — lento |
| Python path | C:\Users\Admin\AppData\Local\Python\bin\python.exe | Usar ruta completa en .bat |
| Carpeta Claw | C:\Users\Admin\Downloads\claw_completo (2)\claw_completo | Ruta con espacios y parentesis |
| Escritorio | C:\Users\Admin\OneDrive\Desktop\ | OneDrive — NO es ruta estandar |
| Ollama version | 0.22.1 | Soporta Qwen3.5 y gemma |

## Modelos instalados

| Modelo | Tamano | RAM necesaria | Recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| qwen3.5:latest | 6.6 GB | 8+ GB libres | SI — modelo principal |
| gemma:latest | 5.0 GB | 6+ GB libres | No (sin tools) |
| gemma4:latest | 9.6 GB | 12+ GB libres | No (demasiado grande) |
| qwen2.5:1.5b | 1 GB | 2 GB libres | Backup si hay poca RAM |

## Proceso para liberar RAM antes de usar Claw

El bat del escritorio ya hace esto automaticamente, pero si falla manualmente:

ollama stop qwen3.5:latest

Stop-Process -Name RobloxPlayerBeta -Force

Stop-Process -Name Notion -Force

Stop-Process -Name chrome -Force

# Verificar RAM libre:

Get-CimInstance Win32_OperatingSystem | Select-Object @{n='RAM Libre GB';e={[math]::Round($_.FreePhysicalMemory/1MB,1)}}

Necesita minimo 6 GB libres para Qwen3.5. Con menos, usar qwen2.5:1.5b.

# 2. Estado del Codigo — Bugs Corregidos

| Bug | Archivo | Estado | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| IndentationError | providers.py | CORREGIDO | Codigo muerto de Tails eliminado |
| HTTP 400 tools | providers.py | CORREGIDO | Whitelist de modelos con tools |
| Texto vacio | providers.py | CORREGIDO | yield TextChunk en vez de dict |
| Duplicados | providers.py | CORREGIDO | AssistantTurn solo al final del stream |
| AgentState.get | clawspring.py | CORREGIDO | hasattr en cmd_memory |
| model_base prefix | providers.py | CORREGIDO | split('/') para ollama/ prefix |
| num_ctx 128000 | providers.py | CORREGIDO | min(config, 32768) fallback |
| --no-tools arg | clawspring.py | CORREGIDO | Argumento agregado al parser |
| UTF-8 Windows | clawspring.py | CORREGIDO | sys.stdout.reconfigure al inicio |
| think en raiz JSON | providers.py | CORREGIDO | Movido a payload[options][think] |
| from __future__ pos | clawspring.py | CORREGIDO | Linea 2 despues del shebang |
| claw.bat Unicode | claw.bat | CORREGIDO | ASCII puro, sin simbolos Unicode |
| ModuleNotFoundError | estructura | CORREGIDO | ZIP con repo completo |

## Archivos corregidos y su ubicacion

| Archivo | Ruta en el PC |
| --- | --- |
| clawspring.py | C:\Users\Admin\Downloads\claw_completo (2)\claw_completo\clawspring.py |
| providers.py | C:\Users\Admin\Downloads\claw_completo (2)\claw_completo\providers.py |
| claw.bat | C:\Users\Admin\OneDrive\Desktop\claw.bat |
| claw_personalidad.py | C:\Users\Admin\Downloads\claw_completo (2)\claw_completo\claw_personalidad.py |

# 3. Directivas OBLIGATORIAS para Claudes Futuros

PROTOCOLO DE DESARROLLO CLAW — Aplicar en cada respuesta

## Directiva 1 — ZIP Self-Contained

NUNCA entregues parches aislados. Si generas un ZIP debe contener el repositorio completo con todos los modulos: config.py, context.py, agent.py, tools.py, compaction.py, memory/, mcp/, plugin/, skill/, task/, voice/.

## Directiva 2 — from __future__ es Prioridad 0

Esta linea DEBE ser la primera instruccion ejecutable del archivo (linea 2 si hay shebang). Ningun codigo de sys.path, import os, ni fix de UTF-8 puede ir antes. El fix de UTF-8 va despues.

#!/usr/bin/env python3

from __future__ import annotations

# === UTF-8 fix DESPUES de __future__ ===

import sys, os

if sys.platform == 'win32':

sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8', errors='replace')

## Directiva 3 — claw.bat solo ASCII

Windows CMD no soporta Unicode en scripts .bat. PROHIBIDO usar: emojis, simbolos decorativos (==, ---, ===), caracteres latinos especiales (tildes, enye). Solo letras A-Z, numeros, guiones simples y espacios.

Verificar con: file claw.bat — debe decir 'ASCII text', nunca 'UTF-8 text'.

## Directiva 4 — think dentro de options{}

El parametro think de Qwen3 DEBE ir dentro del objeto options del payload, no en la raiz:

# CORRECTO:

payload['options']['think'] = False

# INCORRECTO (da HTTP 500):

payload['think'] = False

## Directiva 5 — Python path explicito en Windows

El PATH de Python de Santiago no es estandar. En cualquier .bat o script que generes, usar ruta completa:

C:\Users\Admin\AppData\Local\Python\bin\python.exe

## Directiva 6 — Ruta del Escritorio no estandar

El escritorio de Santiago esta en OneDrive, no en la ruta estandar:

# CORRECTO:

C:\Users\Admin\OneDrive\Desktop\

# INCORRECTO:

C:\Users\Admin\Desktop\

# 4. Estado Fase 2

| Objetivo | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Acceso directo escritorio | COMPLETADO | claw.bat en OneDrive\Desktop funciona con doble clic |
| Liberar RAM automatico | COMPLETADO | bat cierra Roblox, Notion, Chrome, descarga modelo viejo |
| Personalidad Jarvis | COMPLETADO | claw_personalidad.py integrado en REPL |
| Memoria persistente | COMPLETADO | /memory consolidate funciona |
| Qwen3.5 respondiendo | COMPLETADO | Responde en 3-4 min en CPU con 6+ GB libres |
| Bot de Telegram | PENDIENTE | /telegram TOKEN CHAT_ID — listo para configurar |
| Whisper transcripcion | PENDIENTE | pip install openai-whisper — ya instalado en realidad |
| Voz en vivo | PENDIENTE | pip install sounddevice soundfile |
| GPU dedicada | FASE 4 | Post ICFES — RTX 3060 minimo |

# 5. Proximos Pasos para el Siguiente Claude

Cuando Santiago vuelva, el siguiente Claude debe:

- Verificar que claw.bat abre con doble clic sin errores

- Configurar Telegram: /telegram TOKEN CHAT_ID dentro de Claw

- Configurar pipeline Whisper para clases del grupo 500

- Recordar: 3-4 minutos de espera es NORMAL en CPU para primer mensaje

- Si hay menos de 6 GB libres: usar qwen2.5:1.5b como fallback

Meta de Santiago Sacar 500 en el ICFES 2026. Con ese puntaje puede acceder a mejores oportunidades y despues si viene la GPU, la API de Anthropic y el Jarvis completo. Por ahora Claw en CPU es suficiente para organizar apuntes, transcribir clases con Whisper y estudiar.

Generado por Claude para continuidad del proyecto Claw  |  Mayo 2026