PROYECTO CLAW

Hoja de Ruta Completa — Fases 1 a 4

Asistente Personal de Santiago Zuloaga

Para el Claude que lea esto Este documento es la hoja de ruta oficial del proyecto Claw. Cada fase tiene objetivos especificos, criterios de exito, y dependencias. Lee TODO antes de escribir una sola linea de codigo. Si una fase no esta completada, NO pases a la siguiente.

# Resumen de las 4 Fases

| Fase | Nombre | Estado | Objetivo principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Base operativa | COMPLETADA | Claw funcionando con doble clic en Windows |
| Fase 2 | Conectividad y voz | EN PROGRESO | WhatsApp bot + transcripcion de clases con Whisper |
| Fase 3 | Automatizacion | PENDIENTE | Navegador + tareas autonomas + ICFES assistant |
| Fase 4 | Jarvis completo | POST ICFES | GPU + Claude API + control total del PC |

FASE 1 — Base Operativa

COMPLETADA

Estado 100% completada. No tocar nada de lo que ya funciona.

## Objetivos completados

- ClawSpring arranca sin errores desde terminal y con doble clic

- Qwen3.5 responde mensajes sin HTTP 400, 500 ni texto vacio

- claw.bat en escritorio (OneDrive\Desktop) funciona con doble clic

- bat libera RAM automaticamente al abrir (cierra Roblox, Notion, Chrome)

- Personalidad Jarvis activa via claw_personalidad.py

- /memory consolidate funciona para guardar sesiones

- Comando claw disponible desde cualquier terminal via $PROFILE

- UTF-8 correcto en Windows — caracteres especiales sin corruption

- 13 bugs del codigo original corregidos

## Criterios de exito — verificar antes de Fase 2

| Verificacion | Como comprobar | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Doble clic en bat | Click en claw.bat del escritorio | Abre terminal y arranca Claw |
| Respuesta basica | Escribir 'hola' en Claw | Responde en menos de 4 min |
| Memoria | /memory consolidate | Guarda sin crash |
| RAM libre al abrir | Ver procesos antes de abrir | Minimo 6 GB libres |
| Modelo activo | /model en Claw | Muestra ollama/qwen2.5:1.5b o qwen3.5 |

## Archivos clave — NO modificar sin respaldo

| Archivo | Ruta completa |
| --- | --- |
| clawspring.py | C:\Users\Admin\Downloads\claw_completo (2)\claw_completo\clawspring.py |
| providers.py | C:\Users\Admin\Downloads\claw_completo (2)\claw_completo\providers.py |
| claw.bat | C:\Users\Admin\OneDrive\Desktop\claw.bat |
| claw_personalidad.py | C:\Users\Admin\Downloads\claw_completo (2)\claw_completo\claw_personalidad.py |
| $PROFILE PowerShell | C:\Users\Admin\OneDrive\Documentos\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1 |

FASE 2 — Conectividad y Voz

EN PROGRESO

IMPORTANTE — Telegram fue hackeado Santiago no puede usar Telegram. El bot de control remoto va en WhatsApp usando whatsapp-web.js (gratis, sin API de pago). NO sugerir Telegram bajo ninguna circunstancia.

## Objetivo 1 — Bot de WhatsApp

Conectar Claw al celular de Santiago via WhatsApp para control remoto desde cualquier lugar.

- Instalar whatsapp-web.js: npm install whatsapp-web.js qrcode-terminal

- Crear bridge.js que recibe mensajes de WhatsApp y los pasa a Claw

- Escanear QR desde el celular de Santiago para autenticar

- Prueba: enviar 'hola' desde WhatsApp y recibir respuesta de Qwen

- El PC debe estar encendido para que funcione — igual que Telegram

Dependencia de hardware:

node --version  # Necesita Node.js instalado

npm install whatsapp-web.js qrcode-terminal

## Objetivo 2 — Pipeline Whisper para clases

Transcribir las clases del grupo 500 grabadas con Windows+G y sacar apuntes para el ICFES.

- Whisper ya esta instalado: openai-whisper en pip list

- Grabar clase con Windows+G mientras ve el video en Drive

- Video queda en C:\Users\Admin\Videos\Captures\

- Transcribir: whisper clase.mp4 --language Spanish --output_format txt

- Mandar el .txt a Claude para sacar apuntes del ICFES

Tiempo de transcripcion en CPU: 30-60 min por hora de clase. Es normal, dejar correr solo.

## Objetivo 3 — Voz en vivo

Hablarle directamente a Claw usando el microfono del PC.

- Instalar dependencias: pip install sounddevice soundfile

- Activar con el comando /voice dentro de Claw

- Configurar idioma: /voice lang es

- Probar grabando un mensaje de voz

## Criterios de exito Fase 2

| Objetivo | Criterio de exito |
| --- | --- |
| WhatsApp bot | Mensaje desde celular recibe respuesta de Claw en menos de 5 min |
| Whisper | Transcribe 10 min de audio de clase sin errores en menos de 20 min |
| Voz en vivo | /voice graba y envia mensaje correctamente |
| Memoria de clases | Claw recuerda temas vistos en clases anteriores |

FASE 3 — Automatizacion

PENDIENTE — iniciar cuando Fase 2 este completa

Prerequisito Fase 2 debe estar 100% completa. WhatsApp funcionando y Whisper transcribiendo correctamente.

## Objetivo 1 — Navegador con Playwright

Claw puede abrir el navegador y ejecutar tareas automaticas. Ya tiene Playwright y Selenium instalados.

- Instalar navegadores: playwright install chromium

- Probar busqueda basica: 'busca los temas del ICFES 2026 en Google'

- Probar lectura de paginas: 'lee este articulo y resumelo'

- Probar formularios simples: llenar datos en sitios web

Limitacion real: sin GPU la automatizacion sera lenta. Tareas simples funcionan, tareas complejas (Canva, editores) seran muy lentas.

## Objetivo 2 — Asistente ICFES personalizado

Configurar Claw especificamente para ayudar a Santiago a estudiar para el ICFES 2026.

- Crear skill /icfes que genera preguntas de practica por materia

- Crear skill /resumen que resume documentos en formato ICFES

- Conectar con banco de preguntas ICFES anteriores

- Generar plan de estudio semanal basado en las clases

- Identificar temas debiles y generar ejercicios especificos

## Objetivo 3 — Tareas autonomas

Claw puede ejecutar tareas largas sin supervision usando sub-agentes.

- Organizar automaticamente los apuntes de todas las clases en carpetas

- Generar resumen semanal de lo estudiado

- Buscar recursos adicionales en internet para temas del ICFES

- Crear cronograma de estudio automatico

## Criterios de exito Fase 3

| Objetivo | Criterio de exito |
| --- | --- |
| Playwright | Claw abre Google, busca y resume un resultado correctamente |
| Asistente ICFES | Genera 20 preguntas de practica de matematicas correctas |
| Tareas autonomas | Organiza 10 archivos de apuntes sin supervision |

FASE 4 — Jarvis Completo

POST ICFES — cuando Santiago saque 500 puntos

Prerequisito principal Santiago saca 500 en el ICFES 2026. Con ese puntaje tiene acceso a mejores oportunidades y puede invertir en hardware y en la API de Anthropic para el Jarvis completo.

## Objetivo 1 — GPU dedicada

Con GPU, los modelos de IA locales pasan de responder en minutos a responder en segundos.

- GPU minima recomendada: RTX 3060 (12 GB VRAM) — aproximadamente 300-400 USD

- Con RTX 3060: Qwen3.5 responde en 3-5 segundos en vez de 3-4 minutos

- Con GPU se pueden usar modelos mucho mas grandes y capaces

- Instalar CUDA drivers de NVIDIA y configurar Ollama para usar GPU

## Objetivo 2 — API de Anthropic

Con API key de Anthropic, Claw usa Claude Sonnet directamente — el modelo mas capaz disponible.

- Costo aproximado: 5-20 USD al mes segun uso

- Reemplaza Ollama local — requiere internet pero es mucho mas rapido y capaz

- Cambiar ANTHROPIC_API_KEY en el bat por la key real

- Cambiar modelo a claude-sonnet-4-6 o claude-opus-4

- Activar extended thinking para razonamiento avanzado

## Objetivo 3 — Control total del PC

Con GPU + API de Anthropic, Claw puede hacer todo lo que hace Claude Code oficial.

- Navegar sitios complejos: Canva, YouTube, plataformas educativas

- Controlar aplicaciones del PC directamente

- Responder en voz con calidad natural usando edge-tts

- Procesar imagenes y documentos en tiempo real

- Ejecutar proyectos de codigo completos de forma autonoma

## Objetivo 4 — WhatsApp avanzado

Con la API de Anthropic el bot de WhatsApp se vuelve mucho mas potente.

- Recibir y analizar fotos desde el celular

- Recibir audios de WhatsApp y transcribirlos con Whisper

- Responder con audio generado por voz

- Control remoto completo del PC desde el celular

## Criterios de exito Fase 4

| Objetivo | Criterio de exito |
| --- | --- |
| GPU instalada | ollama ps muestra GPU en vez de CPU |
| API Anthropic | Claw responde en menos de 5 segundos con Claude Sonnet |
| Control PC | Claw abre Canva y crea una diapositiva por comando de voz |
| WhatsApp avanzado | Foto enviada por WhatsApp es analizada y respondida en 10 seg |

# Resumen Final para Claudes

| Fase | Estado | Lo mas importante | NO hacer |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | COMPLETA | No tocar archivos corregidos | Modificar providers.py o clawspring.py sin respaldo |
| Fase 2 | EN PROGRESO | WhatsApp (no Telegram), Whisper para clases | Sugerir Telegram — fue hackeado |
| Fase 3 | PENDIENTE | Esperar Fase 2 completa antes de empezar | Saltar a Fase 3 sin Fase 2 lista |
| Fase 4 | POST ICFES | Esperar que Santiago saque 500 en ICFES | Prometer resultados sin GPU |

Meta final de Santiago Jarvis: un asistente de IA personal que controla el PC, responde por WhatsApp desde cualquier lugar, transcribe y resume clases automaticamente, navega internet de forma autonoma, y responde en voz. Todo empieza con 500 puntos en el ICFES 2026.

Hoja de ruta generada por Claude para el proyecto Claw de Santiago  |  Mayo 2026