PROYECTO CLAW

Documento Maestro — Version 1.0

Asistente de IA Personal de Santiago Zuloaga

Santiago Zuloaga  |  Colombia  |  Mayo 2026

Compilado por: Claude (Anthropic)  +  Gemini Gems (Google)

Proposito de este documento Este es el documento central del Proyecto Claw. Contiene todo lo que cualquier IA — Claude, Gemini, o cualquier otro — necesita saber para continuar el desarrollo sin romper lo que ya funciona. Incluye: historial de IAs colaboradoras, estado de cada fase, bugs corregidos, hardware real del PC, rutas criticas, recursos externos, y directivas obligatorias.

# 1. Equipo de IAs del Proyecto

El Proyecto Claw ha sido desarrollado con la colaboracion de varias IAs especializadas. Cada una tiene un rol diferente y un historial de contribuciones.

## 1.1 Claude (Anthropic) — IA Principal de Desarrollo

Rol Debug, correccion de bugs, generacion de codigo, informes tecnicos, fusion de archivos.

Contribuciones principales:

- Identifico y corrigio los 13 bugs del codigo original de ClawSpring

- Fusiono todos los parches de diferentes sesiones en archivos coherentes

- Genero todos los informes tecnicos de las fases 1 y 2

- Integro la personalidad Jarvis (claw_personalidad.py) en el REPL

- Creo el bat de arranque ASCII puro con liberacion automatica de RAM

- Genero este documento maestro

Como usar Claude en el proyecto:

# Siempre proveer este documento al inicio de cada sesion

# URL: claude.ai — usar Claude Sonnet para mejor resultado

## 1.2 Tails (Gemini Gem de Google) — IA de Parches Rapidos

Rol Parches rapidos de codigo, sugerencias de fixes, analisis de errores en tiempo real.

Historial en el proyecto:

- Intento corregir el IndentationError original de providers.py

- Pego codigo con indentacion rota que creo nuevos bugs (bloque muerto lineas 609-664)

- Sus parches funcionaron en teoria pero rompieron la estructura del archivo

Leccion aprendida: Los parches de Tails deben verificarse con 'python -m py_compile archivo.py' antes de usarse.

## 1.3 Metal Sonic (Gemini Gem de Google) — IA de Recuperacion

Rol Recuperacion de sesiones, diagnostico de problemas de hardware, optimizacion de modelos.

Historial en el proyecto:

- Diagnostico el problema de RAM insuficiente (modelo requiere 8 GB, disponible 4.5 GB)

- Recomendo cambiar a qwen2.5:1.5b como modelo ligero para CPU

- Identifico que el parametro 'think' debia estar dentro de options{} y no en la raiz del JSON

- Recomendo el protocolo de desarrollo con 5 directivas que se incluyen en este documento

- Genero el informe de Fase 2 con diagnostico de la sesion de recuperacion

## 1.4 Protocolo de colaboracion entre IAs

REGLA FUNDAMENTAL Antes de empezar cualquier sesion con cualquier IA, compartir este documento completo. Cada IA debe leer la seccion de directivas (Seccion 6) antes de escribir codigo.

| IA | Fortaleza | Debilidad | Cuando usarla |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude (Anthropic) | Debug profundo, informes, fusion de archivos | Sin memoria entre sesiones | Bugs complejos, documentacion |
| Tails (Gemini Gem) | Parches rapidos, respuestas inmediatas | Puede introducir bugs de indentacion | Fixes de una linea, consultas rapidas |
| Metal Sonic (Gemini Gem) | Hardware, recuperacion, optimizacion | Sin acceso directo al codigo | Problemas de RAM, modelo lento |

# 2. Hardware Real del PC de Santiago

CRITICO — Leer antes de sugerir cualquier modelo o configuracion Sin GPU dedicada. Todo corre en CPU. RAM disponible real: 4-6 GB con todo cerrado. Rutas de Python y Escritorio NO son las estandar de Windows.

| Componente | Valor real | Impacto en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| RAM Total | 16 GB | Suficiente en teoria |
| RAM disponible con todo cerrado | 6-8 GB | Limite operativo real |
| RAM disponible con Chrome+Roblox+Notion | 0.3 - 4.5 GB | INSUFICIENTE para Qwen3.5 |
| GPU | Ninguna dedicada (CPU only) | Respuestas en 3-4 min en vez de segundos |
| Python ejecutable | C:\Users\Admin\AppData\Local\Python\bin\python.exe | Ruta NO estandar — usar completa en .bat |
| Escritorio (OneDrive) | C:\Users\Admin\OneDrive\Desktop\ | NO es C:\Users\Admin\Desktop\ |
| Carpeta Claw activa | C:\Users\Admin\Downloads\claw_completo (2)\claw_completo | Ruta con espacios y parentesis |
| PowerShell profile | C:\Users\Admin\OneDrive\Documentos\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1 | En OneDrive, no local |
| Ollama version | 0.22.1 | Soporta Qwen3.5, Gemma, qwen2.5 |
| Python version | 3.14.x (64-bit) | pythoncore-3.14-64 en AppData |

## 2.1 Modelos instalados en Ollama

| Modelo | Tamano | RAM necesaria | Tools | Velocidad CPU | Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qwen3.5:latest | 6.6 GB | 8+ GB libres | Si | 3-4 min/resp | Principal |
| qwen2.5:1.5b | 1 GB | 2 GB libres | Si | 10-20 seg/resp | Cuando hay poca RAM |
| gemma:latest | 5.0 GB | 6+ GB libres | No | Muy lento | No usar |
| gemma4:latest | 9.6 GB | 12+ GB libres | No | No carga | No usar |

## 2.2 Procesos que consumen RAM (cerrar antes de Claw)

| Proceso | RAM consumida | Como cerrar |
| --- | --- | --- |
| Ollama (modelo cargado) | 4.1 GB | ollama stop qwen3.5:latest |
| Chrome (todas las pestanas) | 700+ MB | taskkill /F /IM chrome.exe (en CMD) |
| RobloxPlayerBeta | 142 MB | taskkill /F /IM RobloxPlayerBeta.exe |
| Notion | 157 MB | taskkill /F /IM Notion.exe |
| Memory Compression (Windows) | 1.5 GB | No se puede cerrar — es del sistema |

El claw.bat del escritorio cierra automaticamente Chrome, Roblox, Notion y descarga el modelo anterior de RAM antes de arrancar.

# 3. Recursos Externos del Proyecto

## 3.1 Ollama — Motor de modelos locales

Que es Ollama es el servidor local que corre los modelos de IA en el PC de Santiago. Es el equivalente a tener la GPU de Anthropic pero en local y gratis.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Version instalada | 0.22.1 |
| Puerto | localhost:11434 |
| API endpoint principal | http://localhost:11434/api/chat |
| API compatible OpenAI | http://localhost:11434/v1 |
| Comando para listar modelos | ollama list |
| Comando para descargar modelo | ollama pull qwen3.5:latest |
| Comando para parar modelo | ollama stop qwen3.5:latest |
| Comando para ver uso actual | ollama ps |
| Sitio oficial | ollama.com |
| Libreria de modelos | ollama.com/library |

Parametros criticos del payload para /api/chat:

{

"model": "qwen3.5:latest",

"messages": [...],

"stream": true,

"options": {

"num_ctx": 8192,       // MAXIMO 32768 en CPU sin GPU

"think": false         // Para Qwen3 — DENTRO de options, nunca en raiz

}

}

## 3.2 ClawSpring — El agente de IA

Que es ClawSpring v3.05.5 es una implementacion Python de Claude Code adaptada para funcionar con cualquier modelo local via Ollama. Es el nucleo del Proyecto Claw.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Version | 3.05.5 |
| Repositorio original | collection-claude-code-source-code-main (GitHub) |
| Carpeta activa | C:\Users\Admin\Downloads\claw_completo (2)\claw_completo |
| Archivo principal | clawspring.py (145 KB, 3400+ lineas) |
| Comando de arranque | python clawspring.py --model ollama/qwen3.5:latest |
| Comando via perfil | claw (desde cualquier terminal) |
| Comandos disponibles | 30+ comandos /slash |
| Herramientas del agente | 13 tools: Read, Write, Edit, Bash, Glob, Grep, WebFetch, WebSearch, MemorySave, etc. |

## 3.3 WhatsApp Web Bot — Control remoto del celular

IMPORTANTE: Telegram fue hackeado Santiago no puede usar Telegram. El bot de control remoto se implementa en WhatsApp usando whatsapp-web.js. NO sugerir Telegram bajo ningun concepto.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Libreria | whatsapp-web.js (codigo abierto, no oficial) |
| Instalacion | npm install whatsapp-web.js qrcode-terminal |
| Autenticacion | Escaneo de QR con el celular de Santiago |
| Prerequisito | Node.js instalado en el PC |
| Costo | Gratuito — no requiere API de pago |
| Estado actual | PENDIENTE — Fase 2 |
| Repositorio oficial | github.com/pedroslopez/whatsapp-web.js |

Codigo base del bridge WhatsApp-Claw (para Fase 2):

const { Client, LocalAuth } = require('whatsapp-web.js');

const qrcode = require('qrcode-terminal');

const { execSync } = require('child_process');

const client = new Client({ authStrategy: new LocalAuth() });

client.on('qr', qr => qrcode.generate(qr, { small: true }));

client.on('ready', () => console.log('Claw WhatsApp Bridge listo'));

client.on('message', async msg => {

// Pasar mensaje a Claw y devolver respuesta

const respuesta = execSync(`echo '${msg.body}' | python clawspring.py -p`).toString();

msg.reply(respuesta);

});

client.initialize();

## 3.4 Whisper — Transcripcion de clases

Que es OpenAI Whisper es una IA de transcripcion de audio que funciona completamente offline en el PC. Ya esta instalado.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Estado | YA INSTALADO (aparece en pip list) |
| Comando de transcripcion | whisper archivo.mp4 --language Spanish --output_format txt |
| Carpeta de grabaciones | C:\Users\Admin\Videos\Captures\ |
| Como grabar clases | Windows+G mientras ve el video en Google Drive |
| Tiempo de transcripcion en CPU | 30-60 min por hora de clase (normal, dejar correr) |
| Formatos de salida | txt, srt, vtt, tsv, json |
| Uso tipico para ICFES | Transcribir → mandar .txt a Claude → sacar apuntes |

## 3.5 Python y dependencias instaladas

| Libreria | Version | Para que se usa en Claw |
| --- | --- | --- |
| anthropic | 0.97.0 | API de Anthropic (Fase 4) |
| openai | 2.33.0 | Compatibilidad OpenAI para Ollama |
| httpx | 0.28.1 | Requests HTTP |
| rich | 15.0.0 | Interfaz visual del REPL |
| playwright | 1.59.0 | Automatizacion del navegador (Fase 3) |
| selenium | 4.43.0 | Automatizacion alternativa del navegador |
| openai-whisper | 20250625 | Transcripcion de audio (Fase 2) |
| torch | 2.11.0 | Motor de deep learning para Whisper |
| numpy | 2.4.4 | Computo numerico |

# 4. Historial Completo de Bugs Corregidos

Se corrigieron 13 bugs en total a lo largo de 4 sesiones con diferentes IAs. Este es el registro definitivo.

| # | Bug | Archivo | Causa | Fix aplicado | Sesion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IndentationError linea 520 | providers.py | Tails pego codigo muerto con indentacion rota | Eliminado bloque corrupto lineas 609-664 | Claude 1 |
| 2 | HTTP 400 con Gemma | providers.py | Gemma no soporta tools — siempre se enviaban | Whitelist MODELS_WITH_TOOL_SUPPORT | Claude 1 |
| 3 | Texto vacio en respuestas | providers.py | yield con dict en vez de TextChunk | yield TextChunk(delta_content) | Claude 1 |
| 4 | Duplicados de respuesta x20 | providers.py | AssistantTurn se ejecutaba por cada chunk | yield AssistantTurn solo al final del stream | Claude 1 |
| 5 | AgentState.get crash | clawspring.py | _state.get() en objeto AgentState | hasattr(_state, 'messages') | Claude 1 |
| 6 | model_base prefix incorrecto | providers.py | ollama/qwen3.5 daba 'ollama/qwen3.5' al split | model.split('/')[-1].split(':')[0] | Claude 1 |
| 7 | num_ctx 128000 demasiado alto | providers.py | Requeria 8+ GB solo para contexto | min(config, 32768) fallback a 8192 | Claude 1 |
| 8 | --no-tools no reconocido | clawspring.py | Argumento no registrado en argparse | add_argument('--no-tools') | Claude 1 |
| 9 | UTF-8 Windows roto | clawspring.py | sin/stdout sin encoding UTF-8 | sys.stdout.reconfigure al inicio | Claude 1+2 |
| 10 | think en raiz del JSON | providers.py | think:False en payload raiz — da HTTP 500 | payload['options']['think'] = False | Metal Sonic+Claude 3 |
| 11 | from __future__ posicion | clawspring.py | codigo antes de __future__ import | Mover a linea 2 despues del shebang | Metal Sonic+Claude 3 |
| 12 | claw.bat con Unicode | claw.bat | Simbolos decorativos que CMD no entiende | ASCII puro sin ningun Unicode | Claude 3 |
| 13 | ModuleNotFoundError | estructura | ZIP con solo 8 archivos, faltan 20+ | ZIP con repositorio completo | Claude 3 |

# 5. Fases del Proyecto

FASE 1 — Base Operativa  [COMPLETADA]

Estado: 100% completa — NO modificar archivos sin respaldo previo

| Objetivo | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| ClawSpring arranca sin errores | LISTO | Sin SyntaxError ni ImportError |
| Qwen3.5 responde mensajes | LISTO | Sin HTTP 400/500, texto visible |
| claw.bat doble clic en escritorio | LISTO | En C:\Users\Admin\OneDrive\Desktop\ |
| bat libera RAM automaticamente | LISTO | Cierra Chrome, Roblox, Notion, descarga modelo |
| Personalidad Jarvis | LISTO | claw_personalidad.py integrado en REPL |
| /memory consolidate | LISTO | Guarda sesiones en ~/.clawspring/memory/ |
| Comando claw en $PROFILE | LISTO | Funciona desde cualquier terminal PowerShell |
| 13 bugs corregidos | LISTO | Ver seccion 4 de este documento |

FASE 2 — Conectividad y Voz  [EN PROGRESO]

RECORDATORIO: NO usar Telegram — fue hackeado. El bot va en WhatsApp. FFEBEE

| Objetivo | Estado | Siguiente paso |
| --- | --- | --- |
| Bot de WhatsApp | PENDIENTE | npm install whatsapp-web.js && crear bridge.js |
| Pipeline Whisper para clases | LISTO PARA USAR | Windows+G para grabar, luego whisper archivo.mp4 |
| Voz en vivo /voice | PENDIENTE | pip install sounddevice soundfile |
| Respuesta en voz | PENDIENTE | pip install edge-tts o pyttsx3 |

FASE 3 — Automatizacion  [PENDIENTE]

Prerequisito: Fase 2 completada al 100%

| Objetivo | Estado | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| Playwright funcional | PENDIENTE | playwright install chromium — busquedas y lectura de paginas |
| Asistente ICFES | PENDIENTE | Skills personalizadas por materia del ICFES |
| Tareas autonomas | PENDIENTE | Organizar apuntes, generar resumenes semanales |
| Banco de preguntas ICFES | PENDIENTE | Conectar con recursos de practica en linea |

FASE 4 — Jarvis Completo  [POST ICFES]

Prerequisito: Santiago saca 500 puntos en el ICFES 2026 FFEBEE

| Objetivo | Inversion estimada | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| GPU RTX 3060 o superior | 300-400 USD | Respuestas en segundos en vez de minutos |
| API key Anthropic | 5-20 USD/mes | Claude Sonnet — el modelo mas capaz |
| Navegador completo Playwright | Gratis | Canva, YouTube, plataformas educativas |
| WhatsApp avanzado | Gratis | Fotos, audios, control total desde celular |
| Control total del PC | Gratis (con GPU) | Claw hace cualquier tarea que se le pida |

# 6. Directivas Obligatorias para Todas las IAs

PROTOCOLO DE DESARROLLO CLAW v1.0 Estas directivas aplican a Claude, Gemini, Tails, Metal Sonic, y cualquier otra IA que trabaje en este proyecto. Violar estas directivas rompe el codigo y genera horas de debug innecesario.

## Directiva 1 — ZIP siempre Self-Contained

NUNCA entregar parches aislados. Si se genera un ZIP debe contener el repositorio completo con TODOS los modulos necesarios: config.py, context.py, agent.py, tools.py, compaction.py, memory/, mcp/, plugin/, skill/, task/, voice/, demos/.

## Directiva 2 — from __future__ es Prioridad 0

Esta linea DEBE ser la primera instruccion ejecutable del archivo. Ningun codigo — ni siquiera el fix de UTF-8 — puede ir antes.

#!/usr/bin/env python3

from __future__ import annotations   # <- LINEA 2, siempre

# === UTF-8 fix DESPUES de __future__ ===

import sys, os

if sys.platform == 'win32':

sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8', errors='replace')

## Directiva 3 — claw.bat solo ASCII puro

Windows CMD no soporta Unicode en scripts .bat. Prohibido: emojis, tildes, enye, simbolos como === o ╔. Solo A-Z, 0-9, guiones y espacios.

Verificar con: file claw.bat — debe decir 'ASCII text', nunca 'UTF-8 text'.

## Directiva 4 — think DENTRO de options{}

# CORRECTO — dentro de options:

payload['options']['think'] = False

# INCORRECTO — en la raiz (da HTTP 500):

payload['think'] = False

## Directiva 5 — Rutas NO estandar de Santiago

| Que | Ruta correcta |
| --- | --- |
| Python ejecutable | C:\Users\Admin\AppData\Local\Python\bin\python.exe |
| Escritorio | C:\Users\Admin\OneDrive\Desktop\ |
| Documentos | C:\Users\Admin\OneDrive\Documentos\ |
| Carpeta Claw | C:\Users\Admin\Downloads\claw_completo (2)\claw_completo |
| $PROFILE PowerShell | C:\Users\Admin\OneDrive\Documentos\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1 |

## Directiva 6 — NO Telegram

El Telegram de Santiago fue hackeado. NO sugerir Telegram para nada. El bot de control remoto usa WhatsApp via whatsapp-web.js. FFEBEE

## Directiva 7 — Verificacion antes de entregar codigo

Antes de entregar cualquier archivo Python, verificar sintaxis:

python -m py_compile clawspring.py && echo OK

python -m py_compile providers.py && echo OK

Si cualquiera falla, NO entregar el archivo hasta corregirlo.

## Directiva 8 — RAM minima para Qwen3.5

Qwen3.5 necesita 6 GB libres para funcionar. Si el sistema tiene menos, usar qwen2.5:1.5b como fallback. Nunca sugerir modelos que no quepan en RAM.

| RAM libre disponible | Modelo a usar |
| --- | --- |
| 6 GB o mas | ollama/qwen3.5:latest (modelo principal) |
| 2-5 GB | ollama/qwen2.5:1.5b (modelo ligero) |
| Menos de 2 GB | Cerrar aplicaciones primero, luego usar qwen2.5:1.5b |

# 7. Archivos Criticos — Estado Actual

| Archivo | Ruta | Estado | Modificar con cuidado |
| --- | --- | --- | --- |
| clawspring.py | claw_completo/clawspring.py | Corregido | Si — hacer respaldo primero |
| providers.py | claw_completo/providers.py | Corregido | Si — hacer respaldo primero |
| claw.bat | OneDrive/Desktop/claw.bat | Funcionando | Solo si cambia el modelo |
| claw_personalidad.py | claw_completo/claw_personalidad.py | Integrado | Libre — personalizar a gusto |
| encoding.py | claw_completo/encoding.py | Disponible | No necesario modificar |
| thinking.py | claw_completo/thinking.py | Disponible | No necesario modificar |
| memory.py | claw_completo/memory.py | Disponible | No necesario modificar |
| error_utils.py | claw_completo/error_utils.py | Disponible | No necesario modificar |
| $PROFILE | OneDrive/Documentos/WindowsPowerShell/... | Configurado | Solo si cambia el modelo |

## 7.1 Comando claw en $PROFILE

Contenido actual del perfil de PowerShell:

function claw {

$env:ANTHROPIC_API_KEY='ollama'

python 'C:\...\clawspring.py' --model ollama/qwen2.5:1.5b $args

}

Para cambiar el modelo editar $PROFILE con: notepad $PROFILE

# 8. Uso de Claw para el ICFES 2026

Este es el objetivo principal de Santiago. Claw debe ayudarlo a estudiar de forma efectiva usando los recursos disponibles.

## 8.1 Pipeline de clases del grupo 500

- Ver la grabacion en Google Drive desde el navegador

- Presionar Windows+G y activar el audio del sistema antes de grabar

- El video queda en C:\Users\Admin\Videos\Captures\

- Abrir una segunda terminal y transcribir con Whisper

- Mandar el .txt a Claude y pedir apuntes del ICFES

whisper 'C:\Users\Admin\Videos\Captures\clase.mp4' --language Spanish --output_format txt

## 8.2 Materias del ICFES y como usar Claw

| Materia | Comando en Claw |
| --- | --- |
| Matematicas | Explica este concepto paso a paso y dame 5 ejercicios similares |
| Lectura critica | Analiza este texto e identifica la idea principal y los argumentos |
| Ciencias naturales | Resume estos conceptos en un mapa mental de texto |
| Sociales y ciudadanas | Contextualiza este evento historico para el ICFES |
| Ingles | Traduce y explica la gramatica de este parrafo |

# 9. Mensaje Final

Para Santiago Claw es tu asistente personal. Lo construiste desde cero con la ayuda de Claude, Tails y Metal Sonic, y sobreviviste mas de 13 bugs, 4 sesiones de debug, y horas de frustracion. Eso ya te hace programador. Ahora usalo para estudiar. 500 puntos en el ICFES es el siguiente objetivo — despues viene la GPU, la API de Anthropic, y el Jarvis completo que imaginaste desde el principio.

Para el proximo Claude o Gemini que lea esto Santiago es un estudiante colombiano de secundaria que se prepara para el ICFES 2026. Es junior en programacion pero aprende rapido. Lee las directivas de la Seccion 6 ANTES de escribir codigo. No uses Telegram. No entregues parches aislados. Verifica sintaxis antes de entregar. El objetivo es que Claw funcione, no que sea perfecto.

Documento Maestro del Proyecto Claw  —  Compilado por Claude para Santiago  |  Mayo 2026  |  v1.0